附件1

项目绩效自评报告表

（实施单位用）

填报单位：邵阳市少年儿童图书馆

填报日期： 2021 年6 月10  日

| 基本情况 | 项目名称 | 2020年邵阳市少儿图书馆数字图书馆建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目主要内容 | 在我馆现有服务基础上引入自助借还设备、活动管理、微信门户、办证小程序、志愿者管理、线上你选书我买单、听书阅读设备等多样化软硬件平台，完善我馆信息化服务运行基础。 |  |  |  |  |  |
|  | 项目单位 | 邵阳市少年儿童图书馆 |  | 主管部门 |  | 邵阳市文化旅游广电体育局 |  |
|  | 单位负责人 | 周任飞 |  | 项目负责人 |  | 车顺平 |  |
|  | 项目属性 | □经常性 □一次性 新增 □延续 |  |  |  |  |  |
|  | 资金总额 及构成 | 总额： 43万元，其中：省级财政 30 万元；市级财政 13 万元；其他 万元。 万元 |  |  |  |  |  |
|  | 项目起止时间 | 2020年1 月起至2020 年12 月止 |  |  |  |  |  |
| 实施情况 | 项目立项依据 | 我国新时期公共文化服务发展目标及相应规划 |  |  |  |  |  |
|  | 可行性研究报告结论 | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 专家评审论证 结论 | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实施政府采购及金额 | 是 □否 应采购金额 43万元 实际采购金额 42.71 万元 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行 招投标 | 是 □否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行国库 集中支付 | 是 □否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行工程代理和投资评审制 | 是 □否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行合同管理制 | 是 □否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行财政双控账户管理 管理 | 是 □否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行财政专户管理 | 是 □否 |  |  |  |  |  |
| 管理情况 | 管理制度 和办法名称 | 《市少儿图书馆财务管理制度》《市少儿图书馆财务会审制度》《市少儿图书馆专款专用制度》 |  |  |  |  |  |
|  | 具体工作措施 | 为加快市少年儿童图书馆数字化建设步伐，更好的为广大未成年人提供阅读服务，根据相关政策要求，经市少年儿童图书馆数字图书馆建设项目采购小组研究决定，计划通过政府采购招投标竞争性谈判程序采购以下数字资源及设备：1、少儿款自助借还办证机2台计12万元 2、自助还书箱2个1万元 3、少儿馆大数据展示智慧墙系统1套5万元 4、图书馆微信服务门户1套3万元 5、微信办理借书证系统1套3万元 6、微信入馆预约系统1套1万元7、线上你读书我买单系统套1万元。8、志愿者管理系统1套1万元。9、少儿活动管理系统1套1万元。10、听书阅读机2台5万元。11、数字资源包库及镜像电子书10万册计10万元。 |  |  |  |  |  |
|  | 项目调整内容及报批程序和手续 | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 项目完工验收情况 | 该项目安装完工以后，市少年儿童图书馆数字图书馆建设项目采购小组对该项目进行了调试验收，确保正常运行。 |  |  |  |  |  |
| 资金管理情况 | 资金使用管理 | 项目资金专款专用，无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支等情况。 |  |  |  |  |  |
|  | 财务管理制度 | 《市少儿图书馆财务管理制度》中经费预决算、审批管理、支出管理。 |  |  |  |  |  |
| 资金到位使用情况 | 内容 | 应到位资金（万元） | 实际到位资金（万元） |  | 实际支出（万元） |  | 结余资金（万元） |
|  | 中央财政 |  |  |  |  |  |  |
|  | 省级财政 | 30 | 30 |  | 30 |  |  |
|  | 市级财政 | 13 | 13 |  | 12.71 |  | 0.29 |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 | 43 | 43 |  | 42.71 |  | 0.29 |
| 产出成果 | 共采购1、少儿款自助借还办证机2台计12万元 2、自助还书箱2个1万元 3、少儿馆大数据展示智慧墙系统1套5万元 4、图书馆微信服务门户1套3万元 5、微信办理借书证系统1套3万元 6、微信入馆预约系统1套1万元7、线上你读书我买单系统套1万元。8、志愿者管理系统1套1万元。9、少儿活动管理系统1套1万元。10、听书阅读机2台5万元。11、数字资源包库及镜像电子书10万册计10万元。 |  |  |  |  |  |  |
| 产出效益 | 本次建设将为我馆带来探索建立新型公共文化服务网络，依托各项文化服务数字化平台，建立起本馆文化“物联网”，实现活动网上预约，资源订单配送等线上线下有机结合的服务模式；从办证、自助借还等多借阅基础环节，完善本馆数字文化服务建设规划，从手机、微信、PC等多样化移动渠道为青少年读者提供更加便利的数字服务，以馆内外线上线下联通服务体系实现，加大读者服务力度。各读者群体皆可无差别参与文化活动、获取文化资源，从而提升本馆服务开放程度，充分发挥本馆资源利用效益 |  |  |  |  |  |  |
| 自评结论 | 有效 |  |  |  |  |  |  |
| 问题与建议 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门审核意见 | 说明：主管部门对项目单位填报内容的客观真实性进行审核，并对项目单位的自评结论签具是否认定的意见。 主管部门（盖章）： |  |  |  |  |  |  |

单位负责人：　周任飞

项目负责人：　车顺平

评价负责人：  周任飞