附件1

项目绩效自评报告表

（实施单位用）

填报单位：邵阳市公安局      填报日期：2021年6月16 日

| 基本情况 | 项目名称 | 公安专线 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目主要内容 | 加强公安机关内部联系、保密措施 |  |  |  |  |  |
|  | 项目单位 | 邵阳市公安局 |  | 主管部门 |  | 科信支队 |  |
|  | 单位负责人 | 王学武 |  | 项目负责人 |  | 李智辉 |  |
|  | 项目属性 | □经常性 □一次性 □新增 ☑延续 |  |  |  |  |  |
|  | 资金总额 及构成 | 总额：84 万元，其中：省级财政 万元；市级财政84 万元；其他 万元。 万元 |  |  |  |  |  |
|  | 项目起止时间 | 2020年1月起至2020年12月止 |  |  |  |  |  |
| 实施情况 | 项目立项依据 | 历年财政预算安排 |  |  |  |  |  |
|  | 可行性研究报告结论 | 保障公安工作的有效进行。 |  |  |  |  |  |
|  | 专家评审论证 结论 | 无。 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实施政府采购及金额 | □是 R否 应采购金额万元 实际采购金额 万元 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行 招投标 | □是 ☑否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行国库 集中支付 | ☑是 □否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行工程代理和投资评审制 | □是 ☑否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行合同管理制 | R是 □否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行财政双控账户管理 管理 | □是 ☑否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行财政专户管理 | □是 ☑否 |  |  |  |  |  |
| 管理情况 | 管理制度 和办法名称 | 邵阳市公安局内部控制基本制度 |  |  |  |  |  |
|  | 具体工作措施 | 保证公安专线畅通；保证专网安全、畅通；保证专线及时、安全；避免发生安全事故等。 |  |  |  |  |  |
|  | 项目调整内容及报批程序和手续 | 无。 |  |  |  |  |  |
|  | 项目完工验收情况 | 验收合格。 |  |  |  |  |  |
| 资金管理情况 | 资金使用管理 | 严格控制在预算内，专款专用，无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。 |  |  |  |  |  |
|  | 财务管理制度 | 邵阳市公安局财务内部控制制度 |  |  |  |  |  |
| 资金到位使用情况 | 内容 | 应到位资金（万元） | 实际到位资金（万元） |  | 实际支出（万元） |  | 结余资金（万元） |
|  | 中央财政 |  |  |  |  |  |  |
|  | 省级财政 |  |  |  |  |  |  |
|  | 市级财政 | 84万元 | 84万元 |  | 84万元 |  | 0 |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 | 84万元 | 84万元 |  | 84万元 |  | 0 |
| 产出成果 | 资金控制预算内，专款专用；项目无延误、延迟；保证了公安专线畅通； 保证了专网安全、畅通，保证了专线及时、安全、有效畅通；以至于无安全责任事故。 |  |  |  |  |  |  |
| 产出效益 | 推动了邵阳公安网络发展；有效的监督内部及外部安全；专网建设采用绿色无公害，不影响环境；专网建立对以后影响远；同时社会治安服务对象满意度调查上升2%。 |  |  |  |  |  |  |
| 自评结论 | 有效。 |  |  |  |  |  |  |
| 问题与建议 | 无。 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门审核意见 | 主管部门（盖章）： |  |  |  |  |  |  |

单位负责人： 王学武

项目负责人： 李智辉

评价负责人：  汪露言