项目绩效自评报告

评价类型：项目实施过程评价    项目完成结果评价

自评项目名称：邵阳市委网信办网络安全应急指挥中心建设项目

自评项目单位：　　　　　邵阳市委网信办

项目主管部门：

日期：2021年 6月7日

项目支出绩效自评报告表

填报部门：市委网信办　　　　　填报日期：2021年6月7日

| 基本情况 | 项目支出名称 |  | 邵阳市委网信办网络安全应急指挥中心建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目支出主要内容 |  | 应急指挥大厅建设、智能化系统建设、网络及信息安全系统建设、网信技术体系平台等建设与运维服务。 |  |  |  |  |  |
|  | 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位负责人 |  | 姚鹏飞 |  | 项目支出 负责人 |  | 易德钧 |  |
|  | 项目属性 |  | 经常性 □一次性 □新建 □续建 |  |  |  |  |  |
|  | 资金分配情况 |  | 分配区县（市）0个；分配项目单位0个 |  |  |  |  |  |
|  | 资金总额及构成 |  | 总额：853.8315万元，其中：省级财政0万元；市级财政853.8315万元；区县0万元；其他0万元 万元 |  |  |  |  |  |
|  | 项目起止时间 |  | 2020年10月起至2020年12月止 |  |  |  |  |  |
| 组织管理情况 | 项目立项依据 |  | 根据中央、省委网信办关于市级网络安全应急指挥中心建设的相关文件要求、2019年市委网信委第一次会议、2019年第38次市委常委会会议和2019年第15次市政府常务会会议，确定项目建设的时间、地点、资金来源和建设目标。 |  |  |  |  |  |
|  | 可行性研究 报告结论 |  | 该项目委托湖南邮电规划设计院进行了可行性研究和设计工作。 |  |  |  |  |  |
|  | 专家评审论证结论 |  | 经过发改委抽取的专家论证，有汇总的专家评审论证结论和内容，可以立项。（邵政投评〔2020〕36号） |  |  |  |  |  |
|  | 是否实施政府采购 及采购金额 |  | 是 □否 应采购金额853.8315万元 实际采购金额853.8315万元 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行招投标 |  | 是 实行的1个项目 □否 未实行的 个项目 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行国库 集中支付 |  | 是 实行的1个项目 □否 未实行的 个项目 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行工程代理制和投资评审制 |  | 是 实行的1个项目 □否 未实行的 个项目 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行合同 管理制 |  | 是 实行的1个项目 □否 未实行的 个项目 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行财政双控账户管理 管理情况 |  | 是 实行的1个项目 □否 未实行的 个项目 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行财政专户 管理 |  | 是 实行的1个项目 □否 未实行的 个项目 |  |  |  |  |  |
| 项目监管情况 | 管理制度和 办法名称 |  | 市委网信办机关财务管理制度 |  |  |  |  |  |
|  | 具体工作措施 |  | 市委网信办安排专人进行现场项目管理，并配备了专职的监理人员。 |  |  |  |  |  |
|  | 项目调整内容及报批程序和手续 |  | 项目小部分内容进行了变更，签订了变更协议补充合同，由建设方、承建方、监理公司三方会签，再报请财政局评审中心进行内容评审，根据财政局评审结果实际支付。 |  |  |  |  |  |
|  | 项目完工验收情况 |  | 目前已验收完毕，项目整体运行效果良好，达到预期建设目标。 |  |  |  |  |  |
|  | 项目监督检查情况 |  | 组建了工作专班，分管领导具体负责，各科室负责人配合建设，中心负责人负责项目具体建设，派驻宣传部纪检组全程参与项目的招投标、资金支付、建设等各个环节，确保项目廉洁、优质高效。 |  |  |  |  |  |
| 资金管理情况 | 资金使用管理 |  | 无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。 |  |  |  |  |  |
|  | 财务管理制度 |  | 市委网信办机关财务管理制度。 |  |  |  |  |  |
| 资金安排使用情况 | 内容 |  | 应到位资金（万元） | 实际到位资金（万元） |  | 实际支出（万元） |  | 结余资金（万元） |
|  | 中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 省级财政 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 市级财政 |  | 853.8315 | 853.8315 |  | 853.8315 |  | 0 |
|  | 县（市区）资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他配套资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出成果 |  | 项目于12月24日完工，已建成全市网络安全应急指挥调度一体化系统平台，建成网信技术体系平台，实现了项目建设目标，获得中央、省委网信办的高度肯定，成为全省地市级网络安全应急指挥中心规划化建设样本，打造了具有市州特色的网络安全应急指挥工作体系和技术平台。 |  |  |  |  |  |  |
| 产出效益 |  | 今年来，对网上有害信息进行了有效监测，均第一时间通过平台交办处置。有效实现了第一时间发现、第一时间研判、第一时间处置，确保我市网络空间风清气正。 |  |  |  |  |  |  |
| 自评结论 |  | 有效。 |  |  |  |  |  |  |
| 资金分配原则程序和方法 |  | 项目实行了公开申报，向市发改委提交了可行性研究报告，经专家评审形成审核意见后批准立项；向财政局提交了建设方案的资金评审，经审核后报请财政局预算科审定了建设资金，并纳入了数字邵阳一期建设范围；由政府采购中心代理公开招投标，中标结果等相关内容均在公共交易中心官网上进行了公示。 |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作情况 |  | 由分管领导组织业务科室对项目的建设使用、资金使用等情况进行评价考核，认为项目建设达到预期目标和效果，资金使用合理规范。 |  |  |  |  |  |  |
| 问题与建议 |  | 平台建设要根据信息化技术高速发展的实际情况适时进行升级，相关专业技术平台需要稳定的第三方支撑服务，建议资金保障要有延续性，政府财政要每年保证平台运行的服务经费。 |  |  |  |  |  |  |

说明：各单位根据文字数量需要调整此表。

单位负责人：    　姚鹏飞

项目支出负责人：　魏树威

评价负责人：      易德钧

项目支出资金分配明细表

项目名称：邵阳市委网信办网络安全应急指挥中心建设项目

主管部门：中共邵阳市委网络安全和信息化委员会办公室　金额：853.8315万元

| 项目单位名称 | 项目名称（内容） | 金额 | 分配文件字号 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 市委网信办 | 邵阳市委网信办网络安全应急指挥中心建设项目 | 853.8315万元 | 邵财采计【2020】000180 | 项目部分内容涉密不予公开 |
| 合 计 |  | 853.8315万元 |  |  |