附件2

项目支出绩效自评报告表

填报部门：邵阳市应急管理局　　填报日期：2021年6月21日

| 基本情况 |  | 项目支出名称 | 第二批城市应急避难场所建设 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目支出主要内容 | 用于应急避难场所指示牌等费用 |  |  |  |  |  |
|  |  | 单位负责人 | 王俊 |  | 项目支出 负责人 |  | 禹朝晖、林彰清 |  |
|  |  | 项目属性 | □经常性 □一次性 新建 □续建 |  |  |  |  |  |
|  |  | 资金总额及构成 | 总额： 89 万元，其中：省级财政 万元；市级财政89 万元；区县 万元；其他 万元 万元 |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目起止时间 | 2019年12月起至2020年12月止 |  |  |  |  |  |
| 组织管理情况 |  | 项目立项依据 | 《邵阳市人民政府关于进一步加强安全生产工作的意见》（市政办发〔2015〕49号）和创文工作安排 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可行性研究 报告结论 | 有 |  |  |  |  |  |
|  |  | 专家评审论证结论 | 有 |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否实施政府采购 及采购金额 | 是 □否 应采购金额89 万元 实际采购金额 89 万元 |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否实行招投标 | 是 实行的 个项目 □否 未实行的 个项目 |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否实行国库 集中支付 | 是 实行的 个项目 □否 未实行的 个项目 |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否实行工程代理制和投资评审制 | 是 实行的 个项目 □否 未实行的 个项目 |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否实行合同 管理制 | 是 实行的 个项目 □否 未实行的 个项目 |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否实行财政双控账户管理 管理情况 | □是 实行的 个项目 否 未实行的 个项目 |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否实行财政专户 管理 | □是 实行的 个项目 否 未实行的 个项目 |  |  |  |  |  |
| 项目监管情况 |  | 管理制度和 办法名称 | 邵阳市应急管理局财务制度；资金来源文件：邵财预备[2020]64号 |  |  |  |  |  |
|  |  | 具体工作措施 | 按照资金文件明确资金范围，严格按资金用途使用 加强监督 |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目调整内容及报批程序和手续 | 按照资金来源文件邵财预备[2020]64号，明确资金用途范围，填写资金使用报告及项目使用具体方案，相关领导审核。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目完工验收情况 | 已验收 |  |  |  |  |  |
| 资金管理情况 |  | 资金使用管理 | 没有虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 财务管理制度 | 明确资金使用范围，制定项目具体实施方案，严格按预算执行 |  |  |  |  |  |
| 资金安排使用情况 |  | 内容 | 应到位资金（万元） | 实际到位资金（万元） |  | 实际支出（万元） |  | 结余资金（万元） |
|  |  | 中央财政 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 省级财政 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 市级财政 | 89 | 89 |  |  |  |  |
|  |  | 县（市区）资金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他配套资金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合 计 | 89 | 89 |  |  |  |  |
| 产出成果 | 已建设33个具备条件的应急避难场所，为应急避难提供聚集点，有利于有秩序地组织群众，为全市应急建设提供保障。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出效益 | 为全市安全提供建设基础，有力保障人民群众生命和财产安全，减少事故的发生，有利于可持续发展。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评结论 | 有效 |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题与建议 | 问题：项目资金支出管理弱化，“重分配，轻管理” 改进措施：加强资金使用跟踪，强化项目资金管理，方案具体化，预算合理 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：各单位根据文字数量需要调整此表。

单位负责人：王俊

项目支出负责人：禹朝晖、林彰清

评价负责人：林彰清