专项(项目)资金支出绩效自评报告表

（实施单位用）

填报单位：邵阳市医保中心　　　填报日期：2021年6月20 日

| 基本情况 | 专项（项目） 名称 | 医保跨省联网信息费 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 专项（项目） 主要内容 | 建设和完善异地就医结算系统，实现跨省异地就医住院医疗费用直接结算。 |  |  |  |  |  |
|  | 专项（项目） 单位 | 邵阳市医保中心 |  | 专项（项目） 主管部门 |  |  |  |
|  | 单位负责人 | 刘浪 |  | 专项（项目） 负责人 |  | 唐韬 |  |
|  | 专项（项目） 属性 | □经常性 □一次性 □新增 ☑延续 |  |  |  |  |  |
|  | 资金总额 及构成 | 总额：18.00万元，其中：省级财政 万元；市级财政18.00 万元；其他 万元 万元 |  |  |  |  |  |
|  | 专项（项目） 起止时间 | 2020 年 1 月起至 2020年 12 月止 |  |  |  |  |  |
| 实施情况 | 专项（项目） 立项依据 | 《关于做好基本医疗保险跨省异地就医住院医疗费用直接结算工作的通知》（人社部发[2016]120号） |  |  |  |  |  |
|  | 可行性研究报告结论 | 确保异地就医网络系统畅通，定期维护，使用统一软件，执行统一标准，解决跨省异地就医住院医疗费用直接结算。 |  |  |  |  |  |
|  | 专家评审论证 结论 |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否实施政府采购及金额 | □是 ☑否 应采购金额0.00 万元 实际采购金额0.00 万元 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行 招投标 | □是 ☑否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行国库 集中支付 | ☑是 □否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行资金报账制 | ☑是 □否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行工程代理和投资评审制 | □是 ☑否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行合同管理制 | □是 ☑否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行财政双控账户管理 管理 | □是 ☑否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行财政专户管理 | □是 ☑否 |  |  |  |  |  |
| 管理情况 | 管理制度 和办法名称 | 单位建立了完善的《采购管理制度》、《建设项目管理制度》、《合同管理制度》。 |  |  |  |  |  |
|  | 具体工作措施 | - 市县级医院接入省部级平台的异地就医联网系统. - 2、上传省外异地安置人员备案信息 |  |  |  |  |  |
|  | 专项（项目）调整内容及报批程序和手续 |  |  |  |  |  |  |
|  | 专项（项目）完工验收情况 |  |  |  |  |  |  |
| 资金管理情况 | 资金使用管理 | 已使用专项资金3.51万元，无超标准开支、无超预算等情况。 |  |  |  |  |  |
|  | 财务管理制度 | 《邵阳市医保处财务管理制度》 |  |  |  |  |  |
| 资金安排使用情况 | 内容 | 应到位资金（万元） | 实际到位资金（万元） |  | 实际支出（万元） |  | 结余资金（万元） |
|  | 中央财政 |  |  |  |  |  |  |
|  | 省级财政 |  |  |  |  |  |  |
|  | 市级财政 | 18.00 | 18.00 |  | 3.51 |  | 16.49 |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 | 18.00 | 18.00 |  | 3.51 |  | 16.49 |
| 产出成果 | - 不断完善跨省异地就医政策，规范异地就医流程，加强异地就医管理服务，强化异地就医资金管理，建设和完善省级异地就医结算系统。 - 实现符合转诊规定人员跨省异地就医住院医疗费用直接结算 |  |  |  |  |  |  |
| 产出效益 | 1、更好保障人民群众基本医疗保险权益 2、不断增强人民群众获得感、幸福感 3、提升执行力和公信力。 4、参保单位和参保人员满意率达到90%以上。 |  |  |  |  |  |  |
| 自评结论 | 优秀 |  |  |  |  |  |  |
| 问题与建议 | 我中心将不断健全医疗保障制度系统，积极稳妥推进各项改革，继续强化医保基金监管，切实抓好医保精准扶贫，全面夯实医保管理基础，努力提升医保服务水平，希望得到市财政局更大的资金支持。 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门审核意见 | 主管部门（盖章）： |  |  |  |  |  |  |

单位负责人（签章）：

专项（项目）负责人（签章）：

评价负责人（签章）：