附件2

专项(项目)资金支出绩效自评报告表

（主管部门用）

填报部门：邵阳市交通运输局 填报日期：2021年6月25日

| 基本情况 | 专项（项目）名称 |  | 干线公路造价审查、设计、检测 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 专项（项目）主要内容 |  | 国省干线公路设计评审、造价审查、检测 |  |  |  |  |  |
|  | 主管部门 |  | 邵阳市交通运输局 |  |  |  |  |  |
|  | 单位负责人 |  | 李叶松 |  | 专项（项目）负责人 |  | 蒋和清 |  |
|  | 专项（项目）属性 |  | ☑经常性 □一次性 新建 □续建 |  |  |  |  |  |
|  | 资金分配情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资金总额及构成 |  | 总额：120万元，其中：省级财政 万元；市级财政120万元；区县 万元；其他 万元 万元 |  |  |  |  |  |
|  | 专项（项目） 起止时间 |  | 2020年1月起至2020年12月止 |  |  |  |  |  |
| 组织管理情况 | 专项（项目） 立项依据 |  | 省、市下达的目标任务 |  |  |  |  |  |
|  | 可行性研究 报告结论 |  | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 专家评审论证结论 |  | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实施政府采购 及采购金额 |  | □是 ☑否 应采购金额 万元 实际采购金额 万元 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行招投标 |  | □是 实行的 个项目 ☑否 未实行的 个项目 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行国库 集中支付 |  | ☑是 实行的 个项目 □否 未实行的 个项目 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行工程代理制和投资评审制 |  | □是 实行的 个项目 ☑否 未实行的 个项目 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行合同 管理制 |  | □是 实行的 个项目 ☑否 未实行的 个项目 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行财政双控账户管理 管理情况 |  | □是 实行的 个项目 ☑否 未实行的 个项目 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行财政专户 管理 |  | □是 实行的 个项目 ☑否 未实行的 个项目 |  |  |  |  |  |
| 项目监管情况 | 管理制度和 办法名称 |  | 邵阳市交通运输局机关财务管理办法 |  |  |  |  |  |
|  | 具体工作措施 |  | 1、将目标任务分解下达到有关单位；2、积极协调市直有关职能部门；3、每季度召开项目建设调度会 |  |  |  |  |  |
|  | 专项（项目）调整内容及报批程序和手续 |  | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 专项（项目）完工验收情况 |  | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 专项（项目）监督检查情况 |  | 组织专项检查 |  |  |  |  |  |
| 资金管理情况 | 资金使用管理 |  | 无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。 |  |  |  |  |  |
|  | 财务管理制度 |  | 邵阳市交通运输局机关财务管理办法 |  |  |  |  |  |
| 资金安排使用情况 | 内容 |  | 应到位资金（万元） | 实际到位资金（万元） |  | 实际支出（万元） |  | 结余资金（万元） |
|  | 中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 省级财政 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 市级财政 |  | 120 | 120 |  | 120 |  | 0 |
|  | 县（市区）资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他配套资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  | 120 | 120 |  | 120 |  | 0 |
| 产出成果 |  | 2020年我市交通运输固定资产完成投资38.67亿元，为省定目标20.6亿元的187.9%,目标任务完成率全省排名第三，完成投资与去年同期比排名全省第四，其中干线公路完成投资126391万元，为省定目标的131.71%；农村公路完成投资209950万元，为省定目标的308.82%；路网改造完成投资46107万元，为省定目标的122.79%；站场建设完成投资3157万元，为省定目标100.25%；水运建设完成投资1070万元，为省定目标的100%。干线完成 公里，农村公路 3927公里，其中通自然村484公里，窄改宽 450公里，林场道路118公里，规划外2875公里。实施国省干线大中修85.436公里、灾害防治30.129公里、危桥改造11座，提升交通本质安全。 |  |  |  |  |  |  |
| 产出效益 |  | 路网结构、站场布局进一步优化，交通基础设施建设质量得到保证。 |  |  |  |  |  |  |
| 自评结论 |  | 自评结果为“良好”。 |  |  |  |  |  |  |
| 资金分配原则程序和方法 |  | 项目申报实行公开申报，项目审核严格审核，并有审核意见 |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作情况 |  | 根据省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）及市财政局的有关文件，我单位召开了专题会议，认真传达了上级文件精神，制订和修改了有关制度，组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，形成评价结论。 |  |  |  |  |  |  |
| 问题与建议 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |

单位负责人（签章）：李叶松

项目负责人（签章）：蒋和清

评价负责人（签章）：陈志远

附件4

项目绩效自评报告

（封面）

评价类型：项目实施过程评价□    项目完成结果评价☑

自评项目名称：干线公路造价审查、设计评审、检测

自评项目单位：　  　 　邵阳市交通运输局

项目主管部门：　   　　邵阳市交通运输局

日期：2021年6月25日