专项(项目)资金支出绩效自评报告表

（主管部门用）

填报部门：邵阳市市政工程总公司

填报日期：2021年6月25日

| 基本情况 |  | 专项（项目）名称 | 城市道路桥梁维护 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 专项（项目）主要内容 | 城市主干道路面防治、人行道维护、排水设施维护、桥梁日常检测与管护、西湖桥下广场专项维护 |  |  |  |  |  |
|  |  | 主管部门 | 邵阳市市政工程总公司 |  |  |  |  |  |
|  |  | 单位负责人 | 谢文波 |  | 专项（项目）负责人 |  | 谢文波 |  |
|  |  | 专项（项目）属性 | R经常性 □一次性 □新建 R续建 |  |  |  |  |  |
|  |  | 资金分配情况 | 分配区县（市） 个；分配项目单位 4个 |  |  |  |  |  |
|  |  | 资金总额及构成 | 总额：2639.78万元，其中：省级财政 0 万元；市级财政 2639.78万元；区县 0 万元；其他 0 万元 万元 |  |  |  |  |  |
|  |  | 专项（项目） 起止时间 | 2020年 1 月起至 2020 年 12 月止 |  |  |  |  |  |
| 组织管理情况 |  | 专项（项目） 立项依据 | 《城市道路管理条例》 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可行性研究 报告结论 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 专家评审论证结论 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否实施政府采购 及采购金额 | □是 R否 应采购金额 万元 实际采购金额 万元 |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否实行招投标 | □是 实行的 个项目 R否 未实行的 个项目 |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否实行国库 集中支付 | □是 实行的 个项目 R否 未实行的 个项目 |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否实行资金 报账制 | □是 实行的 个项目 R否 未实行的 个项目 |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否实行工程代理制和投资评审制 | □是 实行的 个项目 R否 未实行的 个项目 |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否实行合同 管理制 | □是 实行的 个项目 R否 未实行的 个项目 |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否实行财政双控账户管理 管理情况 | □是 实行的 个项目 R否 未实行的 个项目 |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否实行财政专户 管理 | □是 实行的 个项目 R否 未实行的 个项目 |  |  |  |  |  |
| 项目监管情况 |  | 管理制度和 办法名称 | 《城市道路管理条例》 |  |  |  |  |  |
|  |  | 具体工作措施 | 市政工程总公司对城市主干道、人行道、排水管网、城市桥梁、西湖桥下广场进行经常性巡查检测，做到日常施工养护。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 专项（项目）调整内容及报批程序和手续 | 市政工程总公司上报《关于划拨城市道路桥梁维护经费的请示》，经市政府分管副市长签署意见，交财政局经建科审核，由市财政局按季度拨付市政工程总公司城市道路桥梁维护经费。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 专项（项目）完工验收情况 | 由市政工程总公司生产科对维护质量按照《城镇道路工程施工与质量验收规范》实施完工验收，均达到合格。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 专项（项目）监督检查情况 | 为加强对市政设施维护工作顺得进行，总公司机关对所辖维护单位进行为每月定期和不定期监督检查，检查安全施工、竣工质量情况、项目各项工作经费是否按国家、省和市政工程总公司财务管理制度执行。发现问题进行追责并及时整改，检查情况与年终绩效考评相结合，从而确保了项目的顺利组织、实施与完成。 |  |  |  |  |  |
| 资金管理情况 |  | 资金使用管理 | 无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 财务管理制度 | 资金使用依据《市政工程总公司财务管理办法》，采用审批制度。 |  |  |  |  |  |
| 资金安排使用情况 |  | 内容 | 应到位资金（万元） | 实际到位资金（万元） |  | 实际支出（万元） |  | 结余资金（万元） |
|  |  | 中央财政 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 省级财政 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 市级财政 | 2639.78 | 2639.78 |  | 2639.78 |  | 0 |
|  |  | 县（市区）资金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他配套资金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合 计 | 2639.78 | 2639.78 |  | 2639.78 |  | 0 |
| 产出成果 | 1.数量指标：城市主干道车行道面积340.5万㎡；城市人行道面积124.69万㎡；城市排水管网长度368.13万Km；城市桥梁7座、沿河护栏4600m、西湖桥下广场进行经常性巡查检测。 2.质量指标：责任科室及实施单位均按方案要求，紧跟工作进度，确保工作质量，均达到预期效果。 3.时效指标：按工作要求每日对市内所辖城市主干道、人行道、排水设施、城区内桥梁和西湖桥下广场巡查，发现隐患及时上报，路面破损及时修补。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出效益 | 通过城市道路桥梁维护，结合创文明卫生城市要求，不断改善市政设施，为邵阳市城区营造了更为舒适的环境，为市民创造了更好的生活和出行环境。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评结论 | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金分配原则程序和方法 | 市政工程总公司根据国家及地方相关财务规定，结合单位自身特点，制定了相关财务管理制度，对专项经费进行严格管理，在项目执行过程中，严格对项目经费实行专款专用，明确项目管理和实施的具体责任部门和责任人，强化资金使用的监督，包括经费使用前预算和计划的审核审批。加强专项资金使用过程的控制和追踪问效，进一步推进专项资金使用中的监管。同时，在经费使用后，对支出内容真实、合理、合法性加强审核监督，确保了资金的使用效率和项目的顺利实施，做到每一分钱都用在刀刃上。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作情况 | 为确保“路平”、“桥稳”、“水通”，给市民营造一个和谐的生活氛围，根据市政府要求，市政工程总公司对市政设施日常维护进行了细致研究，制定了相关的工作计划和实施方案，对工作目标、完成时间、实施步骤提出了具体要求。为及时、高效地完成全年维护工作，市政工程总公司对承担的任务进行层层分解，将工作分解到个人、落实到个人。同时，加强对市政设施维护工作进行督促检查，发现问题及时进行整改，并将检查情况纳入年度工作考核之中。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题与建议 | 市政工程总公司各类工程设备较省内同行业单位落后；随着市场经济发展人工成本逐渐增涨，市政城市道路桥梁维护经费使用配备上比较紧张。 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：各单位根据文字数量需要调整此表。

单位负责人（签章）：谢文波

项目负责人（签章）：谢文波

评价负责人（签章）：曾炜

专项（项目）资金分配明细表

（主管部门汇总）

项目名称：城市道路桥梁维护

主管部门：邵阳市市政工程总公司　　　　　金额：  万  元

| 项目单位名称 | 项目名称（内容） | 金额 | 分配文件字号 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 邵阳市市政工程总公司沥青分公司 | 路面防治 | 1152.18 | 2020年邵阳市城市道桥维护经费使用明细表 | 关于划拨城市道路桥梁维护经费的请示 |
| 邵阳市市政工程总公司维护分公司 | 人行道维护 | 751.16 | 2020年邵阳市城市道桥维护经费使用明细表 | 关于划拨城市道路桥梁维护经费的请示 |
| 邵阳市市政工程总公司道桥分公司 | 排水设施维护 | 579.84 | 2020年邵阳市城市道桥维护经费使用明细表 | 关于划拨城市道路桥梁维护经费的请示 |
| 邵阳市市政工程总公司桥梁管理所 | 桥梁日常检测及管护 | 96.82 | 2020年邵阳市城市道桥维护经费使用明细表 | 关于划拨城市道路桥梁维护经费的请示 |
| 邵阳市市政工程总公司桥梁管理所 | 西湖桥下专项维护 | 59.78 | 2020年邵阳市城市道桥维护经费使用明细表 | 关于划拨城市道路桥梁维护经费的请示 |
| 合 计 |  | 2639.78 |  |  |