项目绩效自评报告

（封面）

评价类型：项目实施过程评价□    项目完成结果评价

自评项目名称：　　　　　　道路维修

自评项目单位：　　　邵阳市双清区公路管理局

项目主管部门：

日期：2021年　6　月　18　日

附件1

项目绩效自评报告表

（实施单位用）

填报单位：邵阳市双清区公路管理局 填报日期：2021年 6月 18 日

| 基本情况 | 项目名称 | 道路维修经费 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目主要内容 | 道路维修经费 |  |  |  |  |  |
|  | 项目单位 | 邵阳市双清区公路管理局 |  | 主管部门 |  |  |  |
|  | 单位负责人 | 谢益中 |  | 项目负责人 |  | 张全发 |  |
|  | 项目属性 | 经常性 □一次性 □新增 □延续 |  |  |  |  |  |
|  | 资金总额 及构成 | 总额： 22.4 万元，其中：省级财政 万元；市级财政22.4 万元；其他 万元。 万元 |  |  |  |  |  |
|  | 项目起止时间 | 2020年1月 起至 2020年12月止 |  |  |  |  |  |
| 实施情况 | 项目立项依据 | 《公路养护工程管理办法》（交公路发〔2001〕327号）；《普通干线公路日常养护“十无”目标量化评估办法》；《公路路面基层施工技术细则》(JTG/T F20一2015）；邵阳市财政局关于批复市直事业单位部门预算的通知。 |  |  |  |  |  |
|  | 可行性研究报告结论 | 该项目有可行性研究报告 |  |  |  |  |  |
|  | 专家评审论证 结论 | 无专家评审论证结论及其内容。 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实施政府采购及金额 | □是 否 应采购金额 万元 实际采购金额 万元 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行 招投标 | □是 否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行国库 集中支付 | □是 否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行工程代理和投资评审制 | □是 否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行合同管理制 | 是 □否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行财政双控账户管理 管理 | □是 否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行财政专户管理 | □是 否 |  |  |  |  |  |
| 管理情况 | 管理制度 和办法名称 | 《公路养护工程管理办法》（交公路发〔2001〕327号）；《普通干线公路日常养护“十无”目标量化评估办法》 |  |  |  |  |  |
|  | 具体工作措施 | 修复公路破损路基、路面、桥梁、水沟、路肩等公路附属设施。 |  |  |  |  |  |
|  | 项目调整内容及报批程序和手续 | 项目无调整 |  |  |  |  |  |
|  | 项目完工验收情况 | 参照交通部《公路工程质量检验评定标准》和市公路局公路工程验收办法执行。 |  |  |  |  |  |
| 资金管理情况 | 资金使用管理 | 无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。 |  |  |  |  |  |
|  | 财务管理制度 | 邵阳市双清区公路管理局财务审计管理制度 |  |  |  |  |  |
| 资金到位使用情况 | 内容 | 应到位资金（万元） | 实际到位资金（万元） |  | 实际支出（万元） |  | 结余资金（万元） |
|  | 中央财政 |  |  |  |  |  |  |
|  | 省级财政 |  |  |  |  |  |  |
|  | 市级财政 | 22.4万元 | 22.4万元 |  | 22.4万元 |  | 0 |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 | 22.4万元 | 22.4万元 |  | 22.4万元 |  | 0 |
| 产出成果 | 在2020年度内保障了我局国省干线公路、支线公路54.029公里公路的日常养护及管理，我局国省干线2020年优良路率达到了100%，达到了保通、保畅、延迟公路使用寿命的绩效指标，确保了人民群众安全、经济、舒适的出行。 |  |  |  |  |  |  |
| 产出效益 | 此项项目的资金长期投入有利于延长公路的使用寿命，降低道路运输成本、减少公路改建、降低改造密度和为邵阳经济发展提供优质通畅服务，长期目标为延长公路寿命，提供稳定优质的经济服务联通纽带。 |  |  |  |  |  |  |
| 自评结论 | 国省干线优良路率达到100%，公路路况整体PQI超过94，做到接缝裂缝常年无渗水、路面常年无坑槽、标线常年无失效。自评结论为优。 |  |  |  |  |  |  |
| 问题与建议 | 民众护路，爱路意识淡薄，此项项目资金的投入不能满足现阶段邵阳公路路面应急养护的要求，建议加大相关投入。 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门审核意见 | 主管部门（盖章）： |  |  |  |  |  |  |

单位负责人：

项目负责人：

评价负责人：