项目绩效自评报告

（封面）

评价类型：项目实施过程评价□    项目完成结果评价

自评项目名称：　　国省干线、支线养护材料费及管理

自评项目单位：　　　邵阳市双清区公路管理局

项目主管部门：

日期：2021年　6　月　18　日

附件1

项目绩效自评报告表

（实施单位用）

填报单位：邵阳市双清区公路管理局填报日期：2021年6月18日

| 基本情况 | 项目名称 | 国省干线 、支线公路养护材料及管理 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目主要内容 | 国省干线 、支线公路养护材料及管理 |  |  |  |  |  |
|  | 项目单位 | 邵阳市双清区公路管理局 |  | 主管部门 |  |  |  |
|  | 单位负责人 | 谢益中 |  | 项目负责人 |  | 张全发 |  |
|  | 项目属性 | 经常性 □一次性 □新增 □延续 |  |  |  |  |  |
|  | 资金总额 及构成 | 总额： 106.4 万元，其中：省级财政 万元；市级财政 106.4 万元；其他 万元。 万元 |  |  |  |  |  |
|  | 项目起止时间 | 2020年1月 起至 2020年12月止 |  |  |  |  |  |
| 实施情况 | 项目立项依据 | 《公路养护工程管理办法》（交公路发〔2001〕327号）；《普通干线公路日常养护“十无”目标量化评估办法》；《湖南省普通国省道公路养护管理办法》湘交计统【2019】38号 邵阳市财政局关于批复市直事业单位部门预算的通知。 |  |  |  |  |  |
|  | 可行性研究报告结论 | 该项目有可行性研究报告。 |  |  |  |  |  |
|  | 专家评审论证 结论 | 无专家评审论证结论及其内容。 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实施政府采购及金额 | □是 否 应采购金额 万元 实际采购金额 万元 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行 招投标 | □是 否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行国库 集中支付 | □是 否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行工程代理和投资评审制 | □是 否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行合同管理制 | 是 □否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行财政双控账户管理 管理 | □是 否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行财政专户管理 | □是 否 |  |  |  |  |  |
| 管理情况 | 管理制度 和办法名称 | 《公路养护工程管理办法》（交公路发〔2001〕327号）；《普通干线公路日常养护“十无”目标量化评估办法》；《湖南省普通国省道公路养护管理办法》湘交计统【2019】38号 |  |  |  |  |  |
|  | 具体工作措施 | 国省干线 、支线干道养护需进行砂石及相应材料的投入、进行养护投入和统筹管理。 |  |  |  |  |  |
|  | 项目调整内容及报批程序和手续 | 项目无调整 |  |  |  |  |  |
|  | 项目完工验收情况 | 参照交通部《公路工程质量检验评定标准》和市公路局公路工程验收办法执行。 |  |  |  |  |  |
| 资金管理情况 | 资金使用管理 | 无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。 |  |  |  |  |  |
|  | 财务管理制度 | 邵阳市双清区公路管理局财务审计管理制度 |  |  |  |  |  |
| 资金到位使用情况 | 内容 | 应到位资金（万元） | 实际到位资金（万元） |  | 实际支出（万元） |  | 结余资金（万元） |
|  | 中央财政 |  |  |  |  |  |  |
|  | 省级财政 |  |  |  |  |  |  |
|  | 市级财政 | 106.4万元 | 106.4万元 |  | 106.4万元元 |  | 0 |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 | 106.4万元 | 106.4万元 |  | 106.4万元 |  | 0 |
| 产出成果 | 在2020年度投入养护材料及养护机械使用费52万元，投入路面技术状况养护48万元、养护管理巡查投入21.6万元、国省干线公路、支线公路54.029公里公路按照相关养护管理办法达到了“十无”养护标准，国省干线优良路率达到了100%，。 |  |  |  |  |  |  |
| 产出效益 | 此项专项资金年度绩效目标，为保质保量完成公路材料的投入，确保公路无大凼子，无重大因路面技术状况而致使交通中断瘫痪的情况。 |  |  |  |  |  |  |
| 自评结论 | 较好的利用了该项目资金，2020年我局国省干线公路优良路率达到了100%，公路整体PQI达到了90.40。 |  |  |  |  |  |  |
| 问题与建议 | 重建轻养，是过去邵阳公路一直存在的问题，加之民众护路、爱路意识淡薄，城乡结合部公路路基年代久远（1930年代以前），路基被沿线居民蚕食严重，排水困难，交通通行量与日俱增，公路养护任务重，投入缺口大，此项目资金的投入基本能满足现阶段G320线、X002线（原G207线）和X191线、X0014线、X008线、X051线、X205线、X601线、X046线等公路路面技术状况改善的年度要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门审核意见 | 主管部门（盖章）： |  |  |  |  |  |  |

单位负责人：

项目负责人：

评价负责人：