项目绩效自评报告

（封面）

评价类型：项目实施过程评价□    项目完成结果评价

自评项目名称：　　　　桥梁检测及日常维护

自评项目单位：　　　邵阳市双清区公路管理局

项目主管部门：

日期：2021年　6　月　18　日

附件1

项目绩效自评报告表

（实施单位用）

填报单位：邵阳市双清区公路管理局填报日期：2021年6月18日

| 基本情况 | 项目名称 | 桥梁检测及日常维护 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目主要内容 | 对桥梁进行检测及日常维护工作 |  |  |  |  |  |
|  | 项目单位 | 邵阳市双清区公路管理局 |  | 主管部门 |  |  |  |
|  | 单位负责人 | 谢益中 |  | 项目负责人 |  | 张全发 |  |
|  | 项目属性 | 经常性 □一次性 □新增 □延续 |  |  |  |  |  |
|  | 资金总额 及构成 | 总额： 11.2 万元，其中：省级财政 万元；市级财政 11.2 万元；其他 万元。 万元 |  |  |  |  |  |
|  | 项目起止时间 | 2020年1月 起至 2020年12月止 |  |  |  |  |  |
| 实施情况 | 项目立项依据 | 《湖南省公路桥梁养护管理工作制度》（湘交计统【2019】97号）；邵阳市财政局关于批复市直事业单位部门预算的通知。 |  |  |  |  |  |
|  | 可行性研究报告结论 | 该项目有可行性研究报告 |  |  |  |  |  |
|  | 专家评审论证 结论 | 无专家评审论证结论及其内容。 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实施政府采购及金额 | □是 否 应采购金额 万元 实际采购金额 万元 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行 招投标 | □是 否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行国库 集中支付 | □是 否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行工程代理和投资评审制 | □是 否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行合同管理制 | 是 □否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行财政双控账户管理 管理 | □是 否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行财政专户管理 | □是 否 |  |  |  |  |  |
| 管理情况 | 管理制度 和办法名称 | 《湖南省公路桥梁养护管理工作制度》（湘交计统【2019】97号） |  |  |  |  |  |
|  | 具体工作措施 | 对管养的6座桥梁进行多次检测和经常性维护 |  |  |  |  |  |
|  | 项目调整内容及报批程序和手续 | 项目无调整 |  |  |  |  |  |
|  | 项目完工验收情况 | 参照交通部《公路工程质量检验评定标准》和市公路局公路工程验收办法执行。 |  |  |  |  |  |
| 资金管理情况 | 资金使用管理 | 无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。 |  |  |  |  |  |
|  | 财务管理制度 | 邵阳市双清区公路管理局财务审计管理制度 |  |  |  |  |  |
| 资金到位使用情况 | 内容 | 应到位资金（万元） | 实际到位资金（万元） |  | 实际支出（万元） |  | 结余资金（万元） |
|  | 中央财政 |  |  |  |  |  |  |
|  | 省级财政 |  |  |  |  |  |  |
|  | 市级财政 | 11.2万元 | 11.2万元 |  | 11.2万元 |  | 0 |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 | 11.2万元 | 11.2万元 |  | 11.2万元 |  | 0 |
| 产出成果 | 邀请长沙理工大学桥梁检测中心对管养的6座桥梁进行了桥梁检测，做好日常巡查、经常检查、定期检查和特殊检查，了解桥梁运行状况，保障了桥梁通行安全。桥面铺装、伸缩装置、栏杆护栏，交通信号灯、标志照明设施、排水等设施养护维修及时到位 |  |  |  |  |  |  |
| 产出效益 | 更及时地发现桥梁病害，及时进行维修，提高桥梁养护管理水平，避免桥梁桥梁承载能力下降，延长桥梁使用寿命，确保桥梁运行安全，提高社会群众的满意度。 |  |  |  |  |  |  |
| 自评结论 | 做到了桥梁定期检查，随时掌握桥梁运行情况，根据桥梁实际情况，进行养护，保证桥梁隧道无失管。自评结论为良。 |  |  |  |  |  |  |
| 问题与建议 | 我局管养的资江一桥、石桥建设年代久远，随着社会的发展，实际的通行量已远大于桥梁设计、建设的运载通行能力，长时间的超负荷运行，已对桥梁造成了严重的损害，建议加大该项资金投入，加强桥梁检测及维护。 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门审核意见 | 主管部门（盖章）： |  |  |  |  |  |  |

单位负责人：

项目负责人：

评价负责人：