项目绩效自评报告

（封面）

评价类型：项目实施过程评价□    项目完成结果评价

自评项目名称：　　市区8个出口保畅创建及绿化经费

自评项目单位：　　　邵阳市双清区公路管理局

项目主管部门：

日期：2021年　6　月　18　日

附件1

项目绩效自评报告表

（实施单位用）

填报单位：邵阳市双清区公路管理局填报日期：2021年6月18日

| 基本情况 | 项目名称 | 市区8个出口保畅创建及绿化经费 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目主要内容 | 清理维护路肩、水沟，路面清洁，管理补植道路沿线绿化 |  |  |  |  |  |
|  | 项目单位 | 邵阳市双清区公路管理局 |  | 主管部门 |  |  |  |
|  | 单位负责人 | 谢益中 |  | 项目负责人 |  | 张全发 |  |
|  | 项目属性 | 经常性 □一次性 □新增 □延续 |  |  |  |  |  |
|  | 资金总额 及构成 | 总额： 33.6 万元，其中：省级财政 万元；市级财政 33.6 万元；其他 万元。 万元 |  |  |  |  |  |
|  | 项目起止时间 | 2020年1月 起至 2020年12月止 |  |  |  |  |  |
| 实施情况 | 项目立项依据 | 《创建畅安舒美示范公路实施方案》交公便字[2012]281号，《中共邵阳市委邵阳市人民政府关于开展三年城乡绿化攻坚创建国家森林城市的意见》、《中共邵阳市委办公室邵阳市人民政府办公室关于印发<邵阳市创建国家森林城市乡村绿化攻坚实施方案>等“两方案一办法”的通知》 邵阳市财政局关于批复市直事业单位部门预算的通知。 |  |  |  |  |  |
|  | 可行性研究报告结论 | 该项目有可行性研究报告 |  |  |  |  |  |
|  | 专家评审论证 结论 | 无专家评审论证结论及其内容。 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实施政府采购及金额 | □是 否 应采购金额 万元 实际采购金额 万元 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行 招投标 | □是 否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行国库 集中支付 | □是 否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行工程代理和投资评审制 | □是 否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行合同管理制 | 是 □否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行财政双控账户管理 管理 | □是 否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行财政专户管理 | □是 否 |  |  |  |  |  |
| 管理情况 | 管理制度 和办法名称 | 《创建畅安舒美示范公路实施方案》交公便字[2012]281号，《中共邵阳市委邵阳市人民政府关于开展三年城乡绿化攻坚创建国家森林城市的意见》、《中共邵阳市委办公室邵阳市人民政府办公室关于印发<邵阳市创建国家森林城市乡村绿化攻坚实施方案>等“两方案一办法”的通知》 |  |  |  |  |  |
|  | 具体工作措施 | 清理维护路肩、水沟，路面清洁，管理补植道路沿线绿化 |  |  |  |  |  |
|  | 项目调整内容及报批程序和手续 | 项目无调整 |  |  |  |  |  |
|  | 项目完工验收情况 | 参照交通部《公路工程质量检验评定标准》和市公路局公路工程验收办法执行。 |  |  |  |  |  |
| 资金管理情况 | 资金使用管理 | 无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。 |  |  |  |  |  |
|  | 财务管理制度 | 邵阳市双清区公路管理局财务审计管理制度 |  |  |  |  |  |
| 资金到位使用情况 | 内容 | 应到位资金（万元） | 实际到位资金（万元） |  | 实际支出（万元） |  | 结余资金（万元） |
|  | 中央财政 |  |  |  |  |  |  |
|  | 省级财政 |  |  |  |  |  |  |
|  | 市级财政 | 33.6万元 | 33.6万元 |  | 33.2万元 |  | 0.4万元 |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 | 33.6万元 | 33.6万元 |  | 33.2万元 |  | 0.4万元 |
| 产出成果 | 2020年全年疏通边沟89000m、整修路肩边坡36000㎡、累计清扫路面3600m、更换钢护栏196m，更换盖板30块、清理或更换交通标识62块。修剪绿篱19200m，补栽绿植37棵、绿篱900m。 |  |  |  |  |  |  |
| 产出效益 | 水沟无堵塞、路肩无杂草、路面干净整洁，安防设施无损坏、交通标识无污损。保证市区出口道路的整洁、安全、畅通，形成人民群众满意的出行通道。 |  |  |  |  |  |  |
| 自评结论 | 完成创建国家森林城市分解任务；做到公路路肩路肩常年无反坡高草、设施常年无缺损、边沟常年无积水、绿化常年无遮挡。自评结论为良。 |  |  |  |  |  |  |
| 问题与建议 | 我局道路处于城郊结合部，道路情况复杂，道路两周居民成分复杂，素质参差不齐，对我局道路路面和附属设施的管养及绿化管理工作造成了一定的影响。建议加强居民群众的爱路、护路意识，共建森林城市。 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门审核意见 | 主管部门（盖章）： |  |  |  |  |  |  |

单位负责人：

项目负责人：

评价负责人：