附件4

专项(项目)资金支出绩效自评报告表

（实施单位用）

填报单位：邵阳市大祥区公路管理局        填报日期： 2021年 06 月16日

| 基本情况 | 专项（项目）名称 | 国省干线、支线道养护材料及管理 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 专项（项目） 主要内容 | 保持路面平整、无坑槽、路基完好、排水畅通、通行环境顺畅；路肩、路面清洁、水沟以内无垃圾，路肩无蒿草、无裸露，路容路貌感觉舒适；确保公路0起因路面技术状况引起的公路拥堵堵塞，100%的大凼子，大面积病害及时处治；绿化到位、交通安全设施齐全；营造畅、洁、绿、美的公路交通环境。 |  |  |  |  |  |
|  | 专项（项目） 单位 | 邵阳市大祥区公路管理局 |  | 专项（项目） 主管部门 |  |  |  |
|  | 单位负责人 | 姚军军 |  | 专项（项目） 负责人 |  | 曾邵梅 |  |
|  | 专项（项目）属性 | □经常性 √ □一次性 □新增 □延续 |  |  |  |  |  |
|  | 资金总额及构成 | 总额： 91.7 万元，其中：省级财政 万元；市级财政91.7 万元；其他 万元 万元 |  |  |  |  |  |
|  | 专项（项目）起止时间 | 2020年01月起至2020年12月止 |  |  |  |  |  |
| 实施情况 | 专项（项目）立项依据 | 邵财预[2020]2号，邵阳市财政局关于批复市直事业单位部门预算的通知 |  |  |  |  |  |
|  | 可行性研究报告结论 | 该专项（项目）有可行性研究报告 |  |  |  |  |  |
|  | 专家评审论证结论 | 有专家评审论证结论 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实施政府采购及金额 | □是 □否 √ 应采购金额 万元 实际采购金额 万元 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行招投标 | □是 □否√ |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行国库 集中支付 | □是 □否√ |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行资金报账制 | □是 √ □否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行工程代理和投资评审制 | □是 □否√ |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行合同管理制 | □是 √ □否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行财政双控账户管理 管理 | □是 □否√ |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行财政专户管理 | □是 □否√ |  |  |  |  |  |
| 管理情况 | 管理制度和办法名称 | 邵阳市大祥区公路管理局公路养护管理办法 |  |  |  |  |  |
|  | 具体工作措施 | 预防为主，防治结合；突出预防性养护,强化规范化养护，加强全面养护。保持路面平整、无坑槽、路基完好、排水畅通、通行环境顺畅；路肩、路面清洁、水沟以内无垃圾，路肩无蒿草、无裸露，路容路貌感觉舒适；绿化到位、交通安全设施齐全；营造畅、洁、绿、美的公路交通环境。 |  |  |  |  |  |
|  | 专项（项目）调整内容及报批程序和手续 | 邵财预[2020]2号，邵阳市财政局关于批复市直事业单位部门预算的通知 |  |  |  |  |  |
|  | 专项（项目）完工验收情况 | 已完工并验收 |  |  |  |  |  |
| 资金管理情况 | 资金使用管理 | 资金在标准范围内使用，无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。 |  |  |  |  |  |
|  | 财务管理制度 | 邵阳市大祥区公路管理局财务审计管理制度 |  |  |  |  |  |
| 资金安排使用情况 | 内容 | 应到位资金（万元） | 实际到位资金（万元） |  | 实际支出（万元） |  | 结余资金（万元） |
|  | 中央财政 |  |  |  |  |  |  |
|  | 省级财政 |  |  |  |  |  |  |
|  | 市级财政 | 91.7 | 91.7 |  | 91.7 |  | 0 |
|  | 其 它 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 | 91.7 | 91.7 |  | 91.7 |  | 0 |
| 产出成果 | 我局养护所在养护工作中坚持以日常养护为主，大力推进精细化养护管理工作，道路养护水平稳步提高。一是做好路面坑槽、路肩渣土等日常清理工作。二是加大安保设施修复和建设。在管养的G207和S236道路中，安装钢护栏、修复钢护栏，新增标志牌、悬臂式，更换标志牌，安全防撞墙、护栏刷漆，整改安全隐患。三是加强桥梁日常维护、检测。浇筑水泥砼桥护栏，并对锥坡、安保设施等进行了维修，并消除所有安全隐患。四是加强汛期水毁工程修复工作。今年汛期抢修水毁道路；疏通涵洞；应急抢修路段；清理砂石土方、新修涵洞、修复路肩。五是加强道路绿化和美化工作。冬季来临之前对沿线行道树做好防虫防冻处理，刷白行道树。完成行道树补植、栽植绿篱。 |  |  |  |  |  |  |
| 产出效益 | 经济效益：更好的保证路面经济桥梁的作用；社会效益：在不进行大中修的条件下更好的优化路面结构，更好的提供路面行驶条件；服务对象满意度：有限条件下行驶度为100%满意度 |  |  |  |  |  |  |
| 自评结论 | 根据单位自评，本单位此项目资金投入结论为良好。 |  |  |  |  |  |  |
| 问题与建议 | 此项项目资金的投入能基本保证此项目的运行，基本保证道路的优质通畅，但国省干线公路养护线长面广，点多，车流量大，在预算经费安排的时候，尽可能保证或增加，以确保邵阳国省干线的通行安全、和公路的正常运营。 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门审核意见 | 主管部门（盖章）： |  |  |  |  |  |  |

单位负责人（签章）：

专项（项目）负责人（签章）：

评价负责人（签章）：