附件1

项目绩效自评报告表

填报单位：邵阳市森林资源监测中心     填报日期：2021年6月15日

| 基本情况 | 项目名称 | 林业生态保护修复及发展专项资金 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目主要内容 | 完成邵阳市区2020年度创森生态廊道工程造林秋季抚育和四边五年绿色行动检查验收、邵阳市辖三区2021年度生态廊道建设工程春季造林检查验收、邵阳市辖三区2021年生态廊道建设工程造林作业设计等任务，包括出差生活补充助、野外津贴、交通、劳保、劳务聘请、仪器工具、资料复印打印制作等费用。 |  |  |  |  |  |
|  | 项目单位 | 邵阳市森林资源监测中心 |  | 主管部门 |  | 邵阳市林业局 |  |
|  | 单位负责人 | 谭静仁 |  | 项目负责人 |  | 龙峰 |  |
|  | 项目属性 | □经常性 一次性 □新增 □延续 |  |  |  |  |  |
|  | 资金总额 及构成 | 总额16.54万元，其中：省级财政16.54万元；市级财政 万元；其他 万元。 万元 |  |  |  |  |  |
|  | 项目起止时间 | 2020年11月起至2021年5月止 |  |  |  |  |  |
| 实施情况 | 项目立项依据 | 《邵阳市人民政府办公室关于下达邵阳市创建国家森林城市生态廊道工程建设任务的通知》（邵市政办函[2019]65号），为邵阳市创建国家森林城市，市委市政府决定对市区城郊的主要生态廊道进行全面绿化提质，由市创森指挥部对工作开展情况进行督查，市森林资源监测中心开展生态廊道造林、抚育等进行专项检查验收。 |  |  |  |  |  |
|  | 可行性研究报告结论 | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 专家评审论证 结论 | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实施政府采购及金额 | □是 否 应采购金额 万元 实际采购金额 万元 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行 招投标 | □是 否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行国库 集中支付 | ☑是 □否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行工程代理和投资评审制 | □是 否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行合同管理制 | □是 否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行财政双控账户管理 管理 | ☑是 □否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行财政专户管理 | 是 ☑否 |  |  |  |  |  |
| 管理情况 | 管理制度 和办法名称 | 《业务项目管理办法》、《财务管理办法》（邵阳市森林资源监测中心） |  |  |  |  |  |
|  | 具体工作措施 | 成立项目组，下设外业检查验收组、质量核查监组、财务后勤保障组；明确项目负责人；制订项目实施方案（邵阳市区2020年度创森生态廊道工程造林秋季抚育和四边五年绿色行动检查验收项目实施方案、3.邵阳市辖三区2021年度生态廊道建设工程春季造林检查验收项目实施方案、邵阳市辖三区2021年生态廊道建设工程造林作业设计项目实施方案）。 |  |  |  |  |  |
|  | 项目调整内容及报批程序和手续 | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 项目完工验收情况 | 项目完工后，由市创森办、市林业局审查验收，外业检查都开具了验收合格证，资料全部审查通过。 |  |  |  |  |  |
| 资金管理情况 | 资金使用管理 | 无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。 |  |  |  |  |  |
|  | 财务管理制度 | 1.《邵阳市财政局关于调整市直机关差旅住宿费标准等有关问题的通知》（邵财行[2016]6号） 2.《关于执行林业调查规划野外工作津贴的实施办法》（邵阳市林业调查规划院） 3.《财务管理办法》（邵阳市森林资源监测中心） |  |  |  |  |  |
| 资金到位使用情况 | 内容 | 应到位资金（万元） | 实际到位资金（万元） |  | 实际支出（万元） |  | 结余资金（万元） |
|  | 中央财政 |  | - |  |  |  |  |
|  | 省级财政 | 16.54 | 16.54 |  | 16.54 |  | 0 |
|  | 市级财政 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 | 16.54 | 16.54 |  | 16.54 |  | 0 |
| 产出成果 | 项目从2020年11月开始至2021年5月结束，历时6个月，抽调22人，通过检查、调查、规划设计，编制了《邵阳市区2020年度创建国家森林城市生态廊道工程造林秋季抚育检查验收、“四边五年”绿色行动单位联点建绿验收报告》、《邵阳市辖三区2021年度生态廊道建设工程春季造林检查验收报告》、《邵阳市辖三区2021年生态廊道建设工程造林作业设计》、《邵阳市生态廊道建设工程市级示范点造林作业设计》，按市局要求时间及时完成检查、调查、规划设计。（1）秋季抚育和四边五年绿色行动造林工作成效检查验收6192.3亩，涉及市辖大祥、双清、北塔、邵阳经开区和126个联点建绿单位，创森四边五年绿色行动联点建绿的8个单位。6192.3亩造林中，保存合格面积5705.1亩，面积保存率为92.13%；在保存合格面积中，已除草面积5472.5亩，占保存合格面积的95.92%。（2）2021年度春季造林成效检查验收4284.4亩，涉及市辖大祥、双清、北塔、邵阳经开区的34个村（社区）。核实面积4283.0亩，核实率99.97%；合格面积4252.0亩，面积合格率为99.28%；在合格面积中，整地质量、造林密度、除草等合格率均为100%。（3）2021年造林作业设计4187.3亩，主要内容为增绿扩量和生态修复，其中增绿扩量4122.4亩，生态修复64.9亩。 |  |  |  |  |  |  |
| 产出效益 | 1.社会效益:为市委市政府的创森、林业建设等提供了决策基本数据；解决了部分劳动力的就业。 2.经济效益：项目实施后，森林面积扩大，森林质量提高，林材产品种类增加；旅游收入增加。 3.环境生态效益：通过增绿扩量和生态修复，森林覆盖率增加，生态景观进一步改善，水土保持能力提高，粉（灰）层等污染物减少，城市空气质量变优。 4.可持续发展：促进经济、社会、资源和环境保护进一步协调发展。 |  |  |  |  |  |  |
| 自评结论 | 优 |  |  |  |  |  |  |
| 问题与建议 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门审核意见 | 主管部门（盖章）： |  |  |  |  |  |  |

单位负责人：谭静仁

项目负责人：龙峰

评价负责人：谢茂田

附件4

项目绩效自评报告

（封面）

评价类型：项目实施过程评价□    项目完成结果评价□

自评项目名称：　林业生态保护修复及发展专项资金

自评项目单位：　邵阳市森林资源监测中心

项目主管部门：　邵阳市林业局

日期：　2021　年　6　月　15　日