附件1

项目绩效自评报告表

（实施单位用）

填报单位：邵阳市宝庆森林公园管理所     填报日期 2021年 6 月22日

| 基本情况 | 项目名称 | 1、邵阳市宝庆森林公园管护项目；2林业生态保护资金停伐补助项目。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目主要内容 | 公园森林资源管护劳务工资，森林火灾防范支出、病虫害预测预报与防治支出，公园环境卫生支出，林业基础设施修复,公园内天然林全面禁伐 |  |  |  |  |  |
|  | 项目单位 | 邵阳市宝庆森林公园管理所 |  | 主管部门 |  | 邵阳市林业局 |  |
|  | 单位负责人 | 肖立国 |  | 项目 负责人 |  | 陈轶华 |  |
|  | 项目属性 | ☑经常性 □一次性 □新增 □延续 |  |  |  |  |  |
|  | 资金总额及构成 | 总额： 33 万元，其中：省级财政 0万元；市级财政30万元；中央财政 3万元 万元 |  |  |  |  |  |
|  | 项目起止时间 | 2020年 1月起至 2020年12 月止 |  |  |  |  |  |
| 实施情况 | 项目立项依据 | 2020年部门预算，湘财预[2019]294号。 |  |  |  |  |  |
|  | 可行性研究报告结论 | 公园与周边六个村组相邻，环境复杂，盗伐林木及非法侵占林地的现象时有发生，村民生产用火、病虫害也时刻威胁我所森林资源的安全，游客越来越多，公园卫生保洁亟待加强，项目的实施利于保护公园林地和森林资源，干净整洁的环境迎接游客。公园基础设施落后，不能满足游客需求。 |  |  |  |  |  |
|  | 专家评审论证 结论 | 无专家评审论证结论 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实施政府采购及金额 | □是 ☑否 应采购金额 万元 实际采购金额 万元 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行招投标 | □是 ☑否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行国库 集中支付 | ☑是 □否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行工程代理和投资评审制 | □是 ☑否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行合同管理制 | ☑是 □否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行财政双控账户管理 管理 | ☑是 □否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行财政专户管理 | □是 ☑否 |  |  |  |  |  |
| 管理情况 | 管理制度和办法名称 | 邵阳市宝庆森林公园管理所森林资源管护制度 |  |  |  |  |  |
|  | 具体工作措施 | 1、聘请5人对公园内的卫生进行清扫，清理垃圾；2、重点防火期间对公园周边设置防火带10千米；3、对病虫害情况进行调查，对1000亩林地采取喷洒药物的方式进行防治。4、对公园低压电线800米进行改造，修复部分被水灾破坏的设施。5、对公园天然林得以全面禁伐。 |  |  |  |  |  |
|  | 专项（项目）调整内容及报批程序和手续 | 无调整。 |  |  |  |  |  |
|  | 专项（项目）完工验收情况 | 公园保洁、守护每周五小检查，每月末大检查。病虫害防治、防火带砍伐实施按规定验收合格后才付款支出。经项目组验收公园低压老化电线改造到位，部分被水灾破坏的设施已修复好。 |  |  |  |  |  |
| 资金管理情况 | 资金使用管理 | 无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算。 |  |  |  |  |  |
|  | 财务管理制度 | 行政事业单位财务制度，邵阳市宝庆森林公园管理所财务管理制度 |  |  |  |  |  |
| 资金安排使用情况 | 内容 | 应到位资金（万元） | 实际到位资金（万元） |  | 实际支出（万元） |  | 结余资金（万元） |
|  | 中央财政 | 3 | 3 |  | 3 |  |  |
|  | 省级财政 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  | 市级财政 | 30 | 30 |  | 30 |  | 0 |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 | 33 | 33 |  | 33 |  | 0 |
| 产出成果 | 2020年内公园没有发生森林火灾，松材线虫病疫情得到控制，没有发生其他病虫害，公园卫生得以改观，使游客有一个良好的观光环境。 |  |  |  |  |  |  |
| 产出效益 | 保护公园森林资源，保护公园生态环境，保护森林资源多样性完整性，促进森林健康和人与自然的和谐发展，给周边人们提供了良好的休闲场地。 |  |  |  |  |  |  |
| 自评结论 | 根据资金的使用情况、专项（项目）的组织管理、产出成果及其效益进行综合分析作出的评价结论，我单位的自评结论评价为“优”等级。 |  |  |  |  |  |  |
| 问题与建议 | 公园林地面积较大，与周边六个村组相邻，环境复杂，管理难度大，项目资金远远不够，缺口资金大，建议财政能加大投资力度。 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门审核意见 | 说明：主管部门对专项（项目）单位填报内容的客观真实性进行审核，并对专项（项目）单位的自评结论签具是否认定的意见。 主管部门（盖章）： |  |  |  |  |  |  |

单位负责人（签章）：肖立国

项目负责人（签章）： 陈轶华

评价负责人:廖玉红